ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Аксельского сельского поселения Темниковского муниципального района

Республики Мордовия

Является официальным печатным

изданием Аксельского сельского поселения

Темниковского муниципального района

Республики Мордовия

«12»марта2025года                                                                                                      № 28

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«12» марта  2025  г.                                                                                                 № 16

с.Аксел

О мерах по предупреждению чрезвычайных  ситуаций в период весеннего паводка 2025года  на территории Аксельского сельского поселения

Темниковского муниципального района

В целях проведения предупредительно-профилактических и спасательных  мероприятий, защиты  населения,  жилых  и  хозяйственных  объектов, обеспечения сохранности гидротехнических сооружений и дорог, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2025 года на территории Аксельского сельского поселения Темниковского муниципального района, администрация Аксельского сельского поселения Темниковского муниципального района   п о с т а н о в л я е т:

1. Для организации и оперативного проведения предупредительных мероприятий, направленных на обеспечение безопасного прохождения весенне-летнего половодья, руководства проведением аварийных и других работ создать противопаводковую комиссию Аксельского  сельского поселения Темниковского муниципального района. Утвердить состав комиссии (согласно приложения № 1).

2. Утвердить оперативный План мероприятий по обеспечению безопасного прохождения весенне-летнего половодья на территории Аксельского сельского поселения Темниковского муниципального района в 2025 году (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетени Аксельского сельского поселения и на официальном сайте Темниковского муниципального района.

2.Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу Аксельского сельского поселения Темниковского муниципального района.

| Глава Аксельского сельского поселения | И.А.Гараева |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Постановлению главы

Аксельского  сельского поселения

от 12.03.2025г. № 18

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

И ОПЕРАТИВНОМУ ПРОВЕДЕНИЮ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО

ПРОХОЖДЕНИЯ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО ПОЛОВОДЬЯ 2025 ГОДА

Председатель комиссии:

Гапаева Ирина Алексеевна                              - Глава  сельского поселения

Заместитель председателя комиссии:

Кожевникова Нина Ивановна                         - зам. главы сельского поселения

Секретарь комиссии:                                       - учитель МБОУ «Аксельская средняя

Филимонова Ольга Семеновна                       общеобразовательная школа»

Члены комиссии:

Дулатова Румия Шамильевна                                     - фельдшер Тархановского ФАП

Руськин Юрий Николаевич                                         - заведующий СК «Ишейский»

Кузнецова Татьяна Сергеевна                                      - библиотекарь Ишейской

сельской библиотеки

Дулатова Ильмира Шарифжановна                            - зам. главы сельского поселения

Приложение № 2                                                                                                                                                                                 УТВЕРЖДЕНО

постановлением Аксельского сельского поселения

Темниковского муниципального района

№ 18   от 12.03.2025г

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по проведению весеннего паводка 2025 года

выполняемых в Аксельском сельском поселении

| Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1.Создать при администрации Аксельского сельского поселения комиссию по проведению весеннего паводка. 2.Провести разъяснительную работу среди учащихся и родителей об опасности паводка и о мерах предосторожности на воде. 3. Провести разъяснительную работу среди населения по запрещению ловли рыбы в паводковый период и не допустить переправ по льду через реки и водоемы 4.Обеспечить снабжение жителей населенных пунктов продуктами, товарами первой необходимости. 5. Обеспечить Тархановский ФАП, медикаментами для оказания первой помощи на период паводка. 6. Производить своевременное оповещение населения информацией о прохождении паводка. 7.Обеспечить обмен оперативной информацией о сложившейся обстановке в кратчайшие сроки. 8. Организовать круглосуточное дежурство из числа специалистов и депутатов. 9. Проверить состояние гидротехнических сооружений (далее ГТС) и прудов. 10. Подготовить ГТС к паводку (согласно рекомендации по подготовке к приему и пропуску весеннего половодья): очистить от снега и льда водосбросные сооружения, расчистить подъездные пути, проверить исправность затворов и задвижек, создать резервный запас материалов на период паводка (камень, щебень, песок, доски, бревна,инструменты и прочие материалы). 11. Сформировать дежурные бригады на ГТС по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций во время паводка. 12.Рекомендовать произвести сработку водохранилищ и прудов перед весенним паводком не менее 50% от нормального подпорного уровня. 13.Рекомендовать обеспечить охрану общественного порядка на затопляемых территориях. | до 20 марта 2025 г. до 27 марта 2025 г. с 20.03.2025 г до 1 апреля 2025 г. до 1 апреля 2025 г. на весь период паводка постоянно к моменту вскрытия рек до 20.03.2025 г. до 20.03.2025 г. до 20.03.2025г. По мере необходимости На весь период паводка | Глава сельского поселения Зам.главы сельского поселения Дулатова И.Ш. Зам.главы сельского поселения Дулатова И.Ш. Глава сельского поселения Зав.ФАП Дулатова Р.Ш. Глава сельского поселения Глава сельского поселения Глава сельского поселения Руководители обслуживающих предприятий, глава сельского поселения Зам.главы сельского поселения Дулатова И.Ш. Глава сельского поселения, Краснослободский филиал ФГУ «Управления Мордовмелиоводхоз» (по согласованию) Глава сельского поселения, Краснослободский филиал ФГУ«Управления Мордовмелиоводхоз» , ООО аграфирма «Ишейки» (по согласованию) ММО МВД РФ «Темниковский» (по согласованию) |

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Аксельского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия, № 28  от 12  марта  2025 года.

Учредитель: Совет депутатов Аксельского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия     Тираж 10 экз.